Skjervøy båtforening 03.05.16



**Referat fra møte med bryggevakter 03.05.16**

**Sted:** Klubbhuset

**Til stede:**

Fra styret: Dag Dyrnes, Frank Bless, Håvard Paulsen, Kjell Hugo Reiersen

Brygge 1: Henriksen, Moksnes

Brygge 3: Eliassen, Thorbjørnsen

Brygge 4: Reiersen, Paulsen

Brygge 7: Bless

Brygge 8: Alm, Tvenning

**Saker:**

HMS-ansvarlig er oppnevnt av styret, Kjell Hugo Reiersen. Han vil gå gjennom noen punkter som han har sett bør gjøres å bryggene..

**Styret har følgende forventninger til bryggavaktene:**

* Bryggevaktene skal innkalle til en felles dugnad. Dette trenger ikke være en dag for alle, men vaktene bestemmer organiseringa. Dette for å få utført noe vedlikehold og reperasjoner, men også for at medlemene skal delta i arbeidet med vedlikehold og reperasjoner.

**Felles for alle brygger/arbeid- ting å være obs på:**

* Beising av garasje 2.strøk
* Rydding på lager stussnesmoloen
* Rydde opp i ledninger på bryggene, bryggevaktene har myndighet til å ta dette opp med båteierne
* Sikring av området mellom gelender på landfeste og landgang

**Gjennomgang av brygger:**

Brygge 1:

Styret: Brygga tror vi er veldig bra etter et par år med godt vedlikehold.

Bryggevaktene:

* Noe skjevhet pga pontonger som er lekk
* Noe pågang på noen uteliggere pga store båter
* Et par fester for uteliggere må festes/repareres
* Vannkran er frosset i løpet av vinteren
* HMS-ansv er fornøyd med brygga.

Brygge 3:

Styret:

* Fortøyningsarbeid må utføres i løpet av våren/høsten(se egen plan)
* Fortøyningene må være klar før dykkere tilkalles

Bryggevaktene:

* Ny brygge innerst..
* Gangveg må repareres
* Reparere skjøt mellom bryggene, skjevhet mellom delene
* Fortøyninger må justeres/skiftes
* Uteliggere må repareres
* HMS-ansvarlig ser et par småting spes. I forb med landgangen

Brygge 4:

Styret: Mange fortøyninger er skiftet, dykkere skal etterse

Bryggevaktene:

* Slakk i landfestet ved høy flo
* Ledninger på tvers av brygga
* Gjestefronten har klart seg godt
* Justering av bryggeplasser
* Landganger(ørsta) må repareres

Brygge 7

Styret:

* Mye kan skje her borte, vi håper at saken med kystverket avklares i vår favør.
* Lerøy sin nye front kommer i neste uke. Styret håper at bryggevaktene kan delta når denne kommer.
* Parkering osv får vi komme tilbake til

Bryggevaktene:

* Et lodd ligger for nært kaia og kan skape problemer for båter.
* Livbøye hadde vært fint å ha, styret snakker med Lerøy om dette
* En uteligger må repareres/skiftes/sveises
* Rulla/krybba nederst på landgangen må skiftes/repareres
* Gammelt kabelrør kan fjernes.
* Mulig noen fortøyninger bør strammes, utover.
* HMS- ledninger, landfestet er i ferd med å komme ut….

Brygge 8

Styret: Styret har ingen spesielle forventninger til arbeid her.

Bryggevaktene:

* To kjettinger må settes opp for å sikre brygge bedre mot land
* En redningsring skal monteres
* Rulla nederst på landgangen må repareres
* Kabler og ledninger
* En uteligger ligger på brygga og må bæres bort
* HMS- en del kabler må ryddes opp i og sjakkel på landgang er snart utslitt.
* I dugnad kan det også ryddes ved molofoten på stussnes

Møtet hevet kl. 20.20

Håvard Paulsen. Ref.