

**Referat fra møte med bryggevaktene 20.05.15 kl.19.00 – 20.30**

**Sted:** Klubbhuset

**Til stede:** Moksnes, Henriksen, Sjøblom, Olsen, Tvenning, Soleng, Paulsen, Hansen, Olsen, Dyrnes, Bless.

**Sak 1: Fellesdugnad**

Fellesdugnad på bryggene gjennomføres i løpet av ca 14dager, innkalling gjøres pr sms. Bryggevakltene tar kontakt med formann for utsending av sms

Oppgaver på bryggene:

Brygge 1: smøre dekket, renske for gammelt tau

Brygge 3: fjerne tau, se over pontonger

Brygge 4: fjerne tare, smøre dekket, påbygg ytterst(gjestebrygge), sette opp infokart, rette opp landgang, renske tau/ledninger som ikke er i bruk.

Brygge 7: skjøt mellom trebrygger utbedres, fjerne gammel el.kabel, stramme slakke kjettinger

Brygge 8: rekkverk, skap for tau og lignende. Bytte bolt mellom brygger, sveise t-jern ytterst, forskyve uteligger plass 32

Frist for gjennomføring 20.juni

**Sak 2: Fortøyninger/tilstand etter inspeksjon**

Brygge 1:

* 9 fortøyninger må repareres/fornyes/skiftes ut
* Ønsker å investere i motordrevet vinsj (styresak)
* Fortøyningsgruppa skal være for tilkalling fra bryggevaktene

Brygge 3:

* To kjettinger må skiftes(18 og 19)
* En daumann må skiftes(8)
* En kjetting ved sammenkoblinga av bryggene må skiftes(2)

Brygge 4:

* Se egen rapport

Brygge 7:

* Se egen rapport

Brygge 8:

* Har ikke inspisert, skal inspisere i løpet av juni
* Fortøyningene er forholdsvis nye

**Sak 3: Hvordan skifter/fornyer vi fortøyningene:**

* Alt bør være gjort før september
* Bryggevaktene tar initiativ

**Evt:**

* Forslag om å omorganisere fortøyningsgruppa(for mange i dag) diskusjon rundt dette. Forslaget ble ikke tatt til følge.

Møtet hevet kl. 20.30

Håvard Paulsen ref.