Skjervøy båtforening 22.05.18



**Referat fra møte med bryggevaktene**

**Sted:** Klubbhuset tirsdag 22.mai 2018 kl. 19.00

**Til stede:** Frank(br 8), Kjell Hugo(br 4), Dag(form), Oddmund(br 3), Johan(br 7), Arne(br 1), Håvard(br 4)

**Gjennomgang av brygger og planer for vedlikehold vår/sommer/høst-2018**

**Brygge 1**

* Brygga generelt er i bra forfatning.
* Et par lysstolper skulle vært forsterket, de er noe rikkelaktig. Forslag å sveise plata fast i stålramma. (Arne fikser dette)
* Det er spylt bort noe måseskitt.
* Brygga kunne vært smurt/impregnert (har vært snakka om flere ganger)
* Fortøyninger var inspisert i fjor

**Brygge 3**

* Brygge 3a:
* Ny seksjon på 7m er bestilt med ekstra festebrakatter, det er derfor ikke bestilt uteriggere. Hvis dette fungerer vil det bli bestilt flere.
* Planen er å få flyttet de som ligger i b-brygga til andre brygger eller tilby plass når det blir ledig.
* Når seksjonen ankommer må det organiseres dugnad. B-brygga skal fjernes og evt selges/gis bort.
* Mer lys kan/bør monteres

**Brygge 4**

* Brygga er i godt skikk!
* Impregnering er påkrevd
* Nye vannhus kan lages, platene står i garasjen
* Evt ekstrafortøyning på gjestebrygga
* Justering av bryggeplasser med bla flytting av båter
* Dugnad innkalles den 5.juni(KHR og HP møtes den 4/5)

**Brygge 7**

* Feil med strømmen på brygga, SHT har fått spørsmål om han kan se på problemet og rette opp dette.
* Lerøy skal sette opp et eget strømuttak på si brygge
* Fortøyninger er ok, sett over i fjor
* Lerøy har en uterigger liggende mellom si brygge og RIB’en denne kan fjernes og brukes andre steder.

**Brygge 8**

* Det skal lages en gjestefront på brygga
* Det skal flyttes om på noen yteriggere for å gi plass til en større båt og noen plasser kan justeres inn
* Det trengs også noe bengalakk til noe vedlikehold
* Justering av innerenden av brygga må også gjøres.
* Fortøyningene skal sjekkes av dykkere

Møtet hevet kl. 20.00

Håvard Paulsen (ref)