Skjervøy båtforening 10.12.2019



**Referat fra medlemsmøte brygge 4**

**Til stede:** antall medlemmer

**Tid:** 10.12.19 kl. 19.00 -

**Sted:**Klubbhuset.

**Sak:**

**Møte ang brygge**

I forbindelse styrets forslag om bryggefornying innkalles det til møte for alle medlemmer i brygge 4.

* Styrets formann redegjør for styrets forslag med bilder og oversikt
	+ Værutsatt brygge
	+ En av de eldste
	+ Betong-stålkonstruksjon flere utslitte deler
	+ Her ligger de største båtene
	+ Ny betongbrygge vil dempe uro lengre inn i havna
	+ Stor sannsynlighet for dugnadsinnsats
* Styret foreslår en betongbrygge fra Helgeland Marinesystemer
	+ 3 x 24 meter blir nøyaktig samme lengde som vi har + en seksjon som T
	+ Økonomiske forslag betyr ca 1,8mill totalt
	+ Foreninga har ca 2,5mil disponibelt
	+ Med innskudd på 2000,-kr/m vil vi få inn ca 288 000,-kr
	+ Salg av gammel brygge?
* Aktuell tid for levering er kanskje mest aktuelt på høsten.

Innspill fra medlemmer

* Spørsmål om brygger av andre produsenter, med strekkmetall i midten
* Utfordringer ift strømledninger, behov for rør på tvers inni brygga
* Hvor lang tid vil det ta å få brygga på plass
* Fordeling av arbeid, organisering
* Hensyn til kommunebrygga og deres fortøyninger

Hovedproblemstilling:

* Skal vi ta denne saken til årsmøtet?
* Økonomi?

Møtet ønsker at planleggingen fortsetter og at nyinvesteringen legges frem for årsmøtet.

Møtet hevet kl. 20.00

Håvard Paulsen(ref)