Skjervøy båtforening 12.05.2020



**Referat fra styremøte 4 - 2020**

**Til stede:** Håvard Paulsen, Arnt Jostein Berg, Frank Bless, Dag Dyrnes. Kjell Hugo Reiersen

**Tid:** Tirsdag 12.mai 2020. kl 19.00

**Sted:** Klubbhuset.

**Saker**

**Sak 11/20 Båtparade, planlegging**

* Avgjørelse tas på lørdag den 16.mai
* Hvis færre enn 10 båter avlyses paraden
* Oppmøte utenfor moloen kl. 12.30. Paraden organiseres med Ægir først(reserve Kristina), avstand mellom båtene ca 3-4 båtlengder, kanal 11 på vhf.

**Sak 12/20 Vann og strøm til slippen**

* Det må kjøpes inn ca 50m vannledning
* Det er 11skjellbobbinser igjen
* Strømkabel tilbud til ca 180kr/m

Strøm og vannledning legges til slippen slik at dette er oppe og går.

**Sak 13/20 Bryggeprat**

* Plantegning fra bryggeleverandør etter skisse fra oss.
* Kjettingtilbud fra Mørenot og Marina Solutions viser relativ stor forskjell i favør Marina S
* Metode for fjerning av gammelbrygga:
	+ Brygga taues mot stussnesmoloen og fortøyes der
	+ Uteriggere demonteres og fraktes inn til ny-brygga
	+ Ett arbeidslag med fortøyning av nybrygga, ett som demonterer uteriggere og ett som monterer uteriggere på ny-brygga.
* Fester for uteriggere
* Arbeid som kan startes:
	+ Støyping av lodd
	+ Klargjøring av tau/opphalere til kjettinger
	+ Blåser til ytterkjettinger
	+ Inspeksjon av innfesting på kommunebrygga

**Sak 14/20 evt**

* Det innkalles til et møte med bryggevakter og slippleder ila mai. For planlegging av dugnad og arbeid.

Møtet hevet kl. 20.20

Håvard Paulsen(ref)