Skjervøy båtforening 11.08.2020



**Referat fra styremøte 6 - 2020**

**Til stede:** Håvard Paulsen, Arnt Jostein Berg, Frank Bless, Dag Dyrnes.

**Tid:** tirsdag 11.august 2020. kl 19.00

**Sted:** Klubbhuset.

**Saker**

**Sak 21/20 Informasjon om nybrygga**

* Div kontakt med leverandør av brygga
* Strømsøyler med strømmålere er korrigert i bestilling
* Ankomsttid estimert 24.aug
* Utstyret er lastet på paller som leveres på kai
* Uteriggere også lastet på paller

**Slippen:**

* Det er gravd til spyleområdet og dette er klart
* Vann og strøm må på plass, til helga skal de første båtene opp

**Sak 22/20 Informasjonsmøte innbyggere i brygge 4**

* Utsending av info
* Fellesmøte for alle i brygge 4 tirsdag 18.august kl. 19.00
* Diskusjon om hvilken informasjon som skal ut

**Sak 23/20 Liste oppgaver- fordeling av ansvar**

* Utsette av fortøyninger til gammelbrygga ved moloen(DD og FB)
* Liste over oppgaver tas opp på fellesmøtet

Møtet hevet kl. 20.30

Håvard Paulsen(ref)